São Paulo, 17 de setembro de 2026

Ao

MANAUARA SHOPPING

MANAUS / AM

AT. Sr(a).   KARLA HENDERSON

Prezados Senhores,

Nos próximos dias iremos iniciar a montagem da decoração de Natal de 2026, por isso estamos enviando informações e solicitando as seguintes providências, para o melhor andamento dos trabalhos e consequentemente para o sucesso da decoração e um ótimo resultado:

# 1 – PREVISÃO DO TRANSPORTE DOS MATERIAIS:

Volume total estimado da carga:  240M³

FRETE por conta: CLIENTE

DATAS EMBARQUE (CARREGAMENTO)

C01	17/09/2026	 120M³

C02  	17/09/2026 	 120M³

DATAS DESCARGA (DESCARREGAMENTO)

C01	23/10/2026	 120M³

C02  	23/10/2026 	 120M³

Obs: C1 =caminhão 1, C2= caminhão 2, assim sucessivamente por ordem de carregamento.

IMPORTANTE: o volume informado é estimado, podendo haver variação, bem como aumento ou diminuição da carga, devido às diferenças de tamanhos dos volumes da carga e conforme aproveitamento do espaço interno de cada caminhão. Somente após o término da produção e término do serviço de embalagem é que podemos confirmar o volume da carga.

2 – DATAS PARA LIBERAÇÃO DA ÁREA, MONTAGEM E ENTREGA:

No dia Erro! O campo de mesclagem não foi localizado no registro de cabeçalho da fonte de dados. o depósito, a praça e locais onde os cenários serão instalados já deverão estar liberados e desimpedidos para descarga no local.

É muito importante que não haja nenhum impedimento das áreas para não atrasar o cronograma de montagem.

3 – PRAZO PREVISTO PARA O INÍCIO DA MONTAGEM:

Os serviços de montagem estão previstos para início a partir do dia: Erro! O campo de mesclagem não foi localizado no registro de cabeçalho da fonte de dados. 22:00:00

4 - DATA PREVISÃO DE ENTREGA E DATA DE INAUGURAÇÃO

Previsão final para montagem área interna Erro! O campo de mesclagem não foi localizado no registro de cabeçalho da fonte de dados. 09:00:00

Previsão de inauguração: Erro! O campo de mesclagem não foi localizado no registro de cabeçalho da fonte de dados. 09:00:00

5 – providências que A CONTRATANTE deverá tomar para o início da montagem:

# 5.1 - Liberação das Áreas:

- Manter as áreas livres e sem restrições as áreas que serão ocupadas pela decoração.

- Manter o acesso livre de carga e descarga, depósito, toaletes e bebedouros durante a execução dos trabalhos.

- Manter a área de trabalho com energia elétrica. (Evitar falta de energia, manutenção na rede e outros).

- Manter limpas as áreas de trabalho e sem equipe de limpeza, por razão de encerramento.

# 5.2 - Autorizações para entrada, saída de pessoal e materiais:

- Autorizar e facilitar a entrada de veículos para carga e descarga.

- Autorizar e facilitar a entrada de veículos no estacionamento.

- Autorizar e facilitar a entrada e saída de materiais e pessoal junto à segurança.

- Autorizar e facilitar o uso das chaves do depósito e dos locais onde o acesso seja restrito, ou onde haja portas com trancas, onde serão instalados itens da decoração.

- Autorizar e facilitar o uso de elevadores de carga e pessoal, em locais próximos às áreas de trabalho (a movimentação não só de materiais, mas de pessoal é bastante grande).

- Autorizar o uso de rádio transmissor da Cipolatti, em diferente frequência da segurança da contratante.

# 5.3 – Tapume e Depósito

- Caso o shopping queira ou vá instalar tapume ao redor da praça, é necessário verificar as medidas da planta onde estará o cenário. Por favor envie para nós nos e-mails comercial@cipolatti.com.br e projetos@cipolatti.com.br a planta do tapume para que não haja um conflito de áreas.

- Fornecer o depósito seguro, com trancas para fechamento, para uso exclusivo da Decoração de Natal.

- Manter as chaves do depósito na administração ou segurança do shopping e se possível autorizar a confecção de uma chave para nosso coordenador.

- AREA DO DEPÓSITO: 132m²

5.4 – Iluminação, Serviço de Elétrica e Pontos de Energia Elétrica:

- Fornecer iluminação nos locais de trabalho durante a execução, bem como solicitar ao depto de manutenção que não realize “apagões” durante a noite, horário de trabalho da equipe.

- Fornecer os pontos de energia elétrica, em tensão 220 volts, nos locais onde serão instalados os itens da decoração.

- Fornecer eletricistas desde a primeira noite, para execução das ligações na rede elétrica da contratante simultaneamente à montagem, para que a equipe possa realizar o teste de funcionamento no ato da instalação.

5.5 - Segurança

- Fornecer segurança(s) para guarda e conservação dos materiais, desde o início da montagem até a desmontagem, principalmente na área externa da contratante, quando houver montagem neste local.

- Fornecer segurança para evitar vandalismo nos materiais e equipamentos da decoração.

5.6 – Limpeza

- Informar ao pessoal da limpeza do shopping que estaremos executando serviços de montagem durante o período noturno para que não haja dedetização neste período ou enceramento do chão com impedimento da área para a execução dos serviços.

- Caso houver obra no shopping, solicitar a reserva da área.

# 5.7 – Infraestrutura, Materiais e equipamentos:

- Fornecer estacionamento para equipe de montagem.

- Fornecer os ganchos instalados no teto para a fixação dos enfeites (conforme estipulado em contrato).

- Fornecer praticável montado (quando estipulado em contrato).

- Fornecer tapume montado (opcional).

- Fornecer durante a montagem o(s) seguinte(s) item(s) especial (is) sem o(s) qual (is) não será possível a montagem, conforme relacionado EM CARTA ESPECÍFICA, A SER ENVIADA EM BREVE. Seguem itens que poderão ser solicitados:

# 5.7 – Equipamentos e Serviços especiais

- Fornecer durante a montagem o(s) seguinte(s) item(s) especial (is) sem o(s) qual(is) não será possível a montagem, conforme relacionado em carta específica a ser enviada em até 15 dias antes do início da montagem. Seguem itens que poderão ser solicitados

- Munck, Andaime Guindaste.

- Escadas telescópicas

- Alpinistas ou Bombeiro em caso de acesso a locais específicos

- Plataformas elevatórias c/ operador conforme consta em contrato. Nossas equipes estão proibidas de operar este equipamento e isso acarretará atrasos no cronograma que não nos responsabilizaremos. Caso não possuam esta mão de obra, nos comunicar, assim enviaremos um orçamento complementar desta mão de obra qualificada.

# 6 – INÍCIO DOS TRABALHOS ENTREGA RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

- Fornecer pessoal para receber a equipe, material e acompanhá-los na primeira noite de trabalho.

- Fornecer pessoal para acompanhamento na última noite de trabalho e receber os serviços de montagem da decoração de natal.

7 – equipe DE MONTAGEM:

- Os dados dos integrantes da equipe de montagem serão enviados até 48 horas antes da montagem.

8 – ATENDIMENTO:

- Em anexo os contatos de todas as pessoas envolvidas

Agradecemos antecipadamente a colaboração, estamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

DSL - Depto. de Serviços e Logística

operacional@cipolatti.com.br

Tel.: (11) 4788-4166 ramal 1758

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Durante a prestação de serviços para a Decoração de Natal de 22026, pedimos que todas as comunicações sejam sempre formalizadas por email e encaminhadas conforme assuntos:

- Departamento Comercial: informações sobre orçamentos, propostas, complementos, recebimento da decoração, etc.

Diretor: Rita Gabriela Cipolatti

Gerente : Adriana Damasceno

E-MAIL comecial@cipolatti.com.br

- Departamento Financeiro: informações sobre envio de contratos, aditivos, pagamentos, valores, notas fiscais, etc..

Diretor: José Fernando Cipolatti Zefi

Assistente responsável: Maria

E-MAIL financeiro@cipolatti.com.br

- Departamento de Projetos: informações sobre projetos, medidas, quantidades, plantas, etc.

Diretor: Luiz Paulo Cipolatti

Gerente: Carla Rosin

E-MAIL projetos@cipolatti.com.br

- Departamento de Produção: informações e solicitações sobre produção e expedição:

Diretores: Luiz Paulo Cipolatti

Gerente Jacareí: Giuliano Alayon

E-MAIL pcp@cipolatti.com.br

- Departamento de Retaguarda: informações e solicitações sobre produção e expedição:

Diretores: Luiz Paulo Cipolatti e José Fernando Cipolatti

Gerente Jacareí: Giuliano Alayon

E-MAIL  retaguarda@cipolatti.com.br

- Departamento DSL Serviços e Logística: informações sobre datas de montagem, desmontagem, transporte, passagens, hotéis, documentação ART,RRT;

Diretor: José Fernando Cipolatti - Zefi

Coordenadora: Juliana_amaral@cipolatti.com.br

E-MAIL operacional@cipolatti.com.br

- Departamento Pessoal

Informações sobre as equipes e identificação do pessoal.

Diretor: José Fernando Cipolatti - Zéfi

Equipes Próprias

Supervisora: Leila Pinheiro.

E-mail rh@cipolatti.com.br

Equipes Credenciadas

Coordenadora: Rose Gouveia

E-MAIL equipe_externa@cipolatti.com.br

- Departamento de Manutenção: informações sobre manutenção programada e assistência técnica.

Diretor: Luiz Paulo Cipolatti.

Coordenadora: Claudia Nascimento

encarregado de manutenção LOCAL: a confirmar.

E-mail:manutencao@cipolatti.com.br

- Departamento Administrativo

Diretor: José Fernando Cipolatti - Zéfi

Supervisor: Lucio Malta Barbosa

Haverá plantão de atendimento (das 8:00h a 21:00h) durante o período de montagem e desmontagem.

Tel.: (11) 4788-4166 ramal 1758